# AI-first Development Process MVP v1.0

## Статус

Версия: 1.0 (MVP)

## Назначение

Определить минимальный процесс AI-first разработки, который команда может начать использовать немедленно.

Документ сознательно ограничен только теми практиками, которые имеют низкую стоимость внедрения и могут быть проверены на реальных задачах.

Это не описание идеальной методологии.

# Основные принципы

## Принцип 1. MVP прежде методологии

Методология развивается так же, как продукт.

Сначала создаётся минимально полезный процесс.

Только после получения практического опыта принимаются решения о его развитии.

## Принцип 2. AI-first

ИИ используется первым инженерным помощником.

Он помогает анализировать требования, проектировать решение, писать код, тесты и документацию.

Окончательные инженерные решения принимает разработчик.

## Принцип 3. Простота

Любое усложнение процесса допускается только после появления подтверждённой практикой проблемы.

Гипотетические риски не являются основанием для добавления новых правил.

# Роли

## Process Owner

За соблюдение процесса отвечает Process Owner (обычно Tech Lead или назначенный им инженер).

Он:

- организует ретроспективы;

- следит за соблюдением Правила 0;

- фиксирует решения ретроспектив;

- не изменяет процесс между ретроспективами, кроме случаев, предусмотренных Правилом 0.

# Процесс выполнения задачи

## Шаг 1. Классификация задачи

Перед началом работы разработчик самостоятельно определяет уровень задачи.

L0

Небольшие изменения:

- локализация;

- простые багфиксы;

- CSS;

- небольшие правки UI.

L1

Обычная разработка:

- новая функциональность;

- новый экран;

- новый компонент;

- изменение существующего поведения.

L2

Архитектурные изменения:

- изменение платформенных компонентов;

- изменение архитектуры;

- изменение контрактов;

- изменение фундаментальных решений.

Классификация выполняется разработчиком.

Если в процессе работы выяснилось, что задача была классифицирована неверно:

- задача не откатывается назад;

- выполняется до завершения по текущему сценарию;

- помечается как Misclassified;

- случай рассматривается на ближайшей ретроспективе.

Ошибочная классификация считается нормальной частью развития процесса.

## Шаг 2. Context Report

Перед реализацией разработчик использует ИИ для анализа контекста.

Минимальный Context Report отвечает на пять вопросов:

- Что необходимо сделать?

- Что уже существует в проекте?

- Какие документы относятся к задаче?

- Какие риски уже видны?

- Какие вопросы пока остаются открытыми?

Для небольших задач L0 допускается краткий Context Report.

Например, несколько строк вместо подробного анализа.

Перед составлением Context Report рекомендуется просмотреть существующие Knowledge Delta по затрагиваемой области проекта.

## Шаг 3. Реализация

Разработчик выполняет задачу совместно с ИИ.

ИИ может использоваться для:

- анализа требований;

- проектирования;

- написания кода;

- рефакторинга;

- подготовки тестов;

- подготовки документации.

## Шаг 4. Self Review

После завершения реализации ИИ получает собственный результат с инструкцией критически проверить решение.

Цель проверки:

- найти ошибки;

- найти пропущенные сценарии;

- найти возможные регрессии;

- предложить улучшения.

## Шаг 5. Human Review

После самопроверки разработчик самостоятельно проверяет результат.

Процесс AI-first не заменяет инженерное решение человека.

## Шаг 6. Knowledge Delta

После завершения задачи создаётся отдельный документ.

Структура каталога:

knowledge-delta/

MAP-017.md

CAT-024.md

UI-003.md

Каждый документ отвечает минимум на три вопроса.

### Что нового узнал проект?

### Что следует добавить или изменить в документации?

### Что стоит использовать в следующих задачах?

Для небольших задач L0 допускается краткая запись.

## Шаг 7. Prompt Library

Если разработчик считает использованный промпт полезным, он сохраняет его.

Структура каталога:

prompts/

image_review.md

playwright_review.md

map_review.md

На этапе MVP:

- критерии качества отсутствуют;

- ревью отсутствует;

- версии отсутствуют.

Допускаются:

- дубли;

- противоречия;

- устаревшие варианты.

Это считается нормальным этапом накопления опыта и не требует предварительной очистки.

# Правила процесса

## Правило 0. Заморозка процесса

Между двумя ретроспективами процесс считается замороженным.

Допускаются только изменения, без которых выполнение процесса становится невозможным либо приводит к существенным потерям времени для всей команды.

Каждое исключение фиксируется сразу после внесения.

Фиксируются:

- дата;

- автор;

- причина;

- изменённое правило;

- краткое обоснование.

Все исключения рассматриваются отдельно на ближайшей ретроспективе.

Если между двумя ретроспективами накопилось большое количество подобных изменений, это считается дефектом процесса, а не нормальной практикой.

## Правило 1. Экономика процесса

До первой ретроспективы все шаги процесса выполняются полностью.

Полезность отдельных шагов во время выполнения задач не обсуждается.

Экономическая эффективность оценивается только на ретроспективе.

По её результатам каждый шаг может быть:

- сохранён;

- упрощён;

- изменён;

- удалён.

## Правило 2. Не проектировать заранее

Запрещается заранее создавать решения для проблем, которые ещё не возникли.

Любое новое правило процесса должно устранять наблюдаемую проблему, а не гипотетический риск.

## Правило 3. Dogfooding

Любое изменение процесса должно пройти минимум десять реальных задач до включения в следующую версию процесса.

Сначала практика.

Потом документ.

## Правило 4. Удаление правил

На каждой ретроспективе команда обязательно отвечает на два вопроса.

### Что следует добавить?

### Что следует удалить?

Если правило:

- не используется;

- не приносит пользы;

- усложняет работу;

- не окупается,

оно должно быть удалено либо упрощено.

# Первая ретроспектива

Проводится через четыре недели после начала использования процесса.

Продолжительность:

не более 30 минут.

Ретроспективу проводит Process Owner.

Все решения фиксируются в каталоге:

process-retrospectives/

2026-09-05.md

Повестка ретроспективы фиксирована.

- Что реально помогло?

- Что никто не использовал?

- Что раздражало?

- Что следует удалить?

- Что стоит автоматизировать?

- Какие задачи были ошибочно классифицированы?

- Какие исключения из Правила 0 возникли и почему?

# Что запрещено до первой ретроспективы

До получения практического опыта запрещается внедрять:

- Knowledge Graph;

- Trust Score;

- Benchmark промптов;

- RFC процесса;

- автоматическую эволюцию процесса;

- сложные системы метрик;

- инфраструктуру, которая ещё ни разу не понадобилась в работе.

# Definition of Done

Задача считается завершённой, если:

- выполнена реализация;

- выполнена Self Review;

- выполнена Human Review;

- создан Knowledge Delta;

- при необходимости сохранён полезный промпт;

- если задача требовала создания или изменения тестов, соответствующие тесты выполнены.

# Главный принцип

Любое новое правило процесса должно устранять наблюдаемую боль, а не гипотетический риск.

Процесс развивается исключительно на основании практического опыта команды.

Любая идея сначала должна доказать свою полезность в реальной работе, и только после этого стать частью следующей версии процесса.